## Slide 1: Server Alpha – Risikomanagement & REST-Schnittstelle
December 01, 2023

## Slide 2: Risiken
Kommunikation
Wissen & Fähigkeiten
Zeitmanagement
Notes: Wir haben euch heute 3 zentrale Risiken mitgebracht, die wir in unserem Backend-Entwicklungsprojekt identifiziert und als wichtig empfunden haben: 1. Kommunikation, 2. Wissen & Fähigkeiten und 3. Zeitmanagement
Diese Risiken wurden sorgfältig ausgewählt, da sie entscheidend für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen unseren Backend und den Frontend-Teams sind.
Wir werden jedes Risiko detailliert erläutern, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, und die potenziellen Konsequenzen, sollten diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden.
Zu jedem Risiko werden wir auch passende Beispiele aus unserer Projektarbeit geben.

## Slide 3: Kommunikation
Fehlentwicklungen durch Missverständnisse
Ressourcen- und Zeitverschwendung
Mismatch zwischen Frontend- und Backend
Maßnahmen:
  Verwendung von Kollaborationstools zur Dokumentation und Aufgabenverwaltung (z.B. Kanban)
  Regelmäßiges Treffen
  Iterative Reflexionen und kontinuierliches Feedback
Notes: Das erste Risiko betrifft die Kommunikation.
In einem Projekt, in dem mehrere Backend- und Frontend-Teams involviert sind, kann eine unzureichende Kommunikation zu erheblichen Missverständnissen führen.
Ein Beispiel hierfür wäre die Entwicklung einer API-Funktionalität, die nicht den Anforderungen des Frontend-Teams entspricht.
Um dies zu vermeiden, nutzen wir strukturierte Kommunikationskanäle und Tools wie Jira für eine klare Dokumentation und Aufgabenverwaltung.
Regelmäßige Meetings intern und mit den Frontend-Teams sind ebenfalls wichtig, um sicherzustellen, dass alle Teams synchronisiert sind.
Ohne diese Maßnahmen könnten wir uns in ineffizienten Entwicklungszyklen verlieren, was zu Projektverzögerungen führen würde

## Slide 4: Wissen & Fähigkeiten
Herausforderungen im Umgang mit spezifischen Technologien (z.B. Go, SQL-Datenbanken, Github Actions)
Notwendigkeit, sich in neue Bereiche einzuarbeiten
Maßnahmen:
  Gemeinsame Festlegung von Code-Standards und Best Practices
  Pair Programming und Code-Reviews
Notes: Das zweite Risiko bezieht sich auf Wissen und Fähigkeiten.
Angesichts der Vielfalt der verwendeten Technologien, wie Go und SQL-Datenbanken, besteht das Risiko von Wissenslücken innerhalb des Teams.
Um dies zu bewältigen, haben wir einen Prozess für kontinuierliches Lernen und Wissensaustausch etabliert. Dazu gehören regelmäßige interne Workshops, Pair Programming-Sessions und Code-Reviews.
Diese Maßnahmen helfen uns, einheitliche Standards zu wahren und die Codequalität zu sichern.
Ohne diesen Prozess könnten wir mit inkonsistentem Code und Integrationsproblemen konfrontiert werden, was die Stabilität unseres Systems gefährden würde

## Slide 5: Zeitmanagement
Schwankende Verfügbarkeit im Projektverlauf
Risiken durch Krankheit, Nachschreiben, Exmatrikulation etc.
Maßnahmen:
  Einsatz agiler Methoden (Kanban/Sprints)
  Flexible Aufgabenverteilung
  Frühzeitige Planung und Priorisierung
Notes: Das dritte Risiko ist das Zeitmanagement.
Die Koordination der Aufgaben innerhalb des Backend-Teams und die Abstimmung mit den Frontend-Teams erfordert ein gewisses Grad an Zeitmanagement.
Es kann ja im Laufe des Projekts viele unerwartete Ereignisse eintreten: Sei es, dass mehrer Mitglieder krank werden oder jemand muss noch ein Klausur nachschreiben wenn eigentlich ein Meeting angesagt war.
Als unsere Maßnahme setzen wir agile Methoden wie Scrum und Kanban ein, um unsere Arbeitsprozesse flexibel und effizient zu gestalten.
Durch regelmäßige Sprint-Planungen und Retrospektiven versuchen wir sicherzustellen, dass wir unsere Ziele termingerecht erreichen.
Ohne diese strukturierten Ansätze könnten wir wichtige Meilensteine verfehlen, was den gesamten Projektzeitplan beeinträchtigen würde.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bewältigung dieser drei Risiken – Kommunikation, Wissen & Fähigkeiten und Zeitmanagement – entscheidend für den Erfolg unseres Backend-Projekts ist.
Durch die Implementierung gezielter Strategien und Prozesse können wir diese Herausforderungen effektiv managen.
Kommen wir jetzt zu der REST-Schnittstelle

## Slide 6: REST-Schnittstelle

## Slide 7: Thank you.